Sessió 1 – Projecte Intermodular

Alumnes: Joan Ventura, Lucas Marés i Aleixw Mugica

Professorat: Yassine Riahi

Data d’inici: 17 de setembre de 2026

Data d’entrega:

Assignatura: Projecte Intermodular

1. Llistat de requisits	1

A) Requisits que ha de fer el sistema	1

B) Com el sistema fa aquests requisits	2

2. Priorització dels requisits	2

3. Product Backlog inicial	3

4. Repositori Git	4

5. Acta de la reunió del sprint 1	5

A) Punts tractats	5

B) Decisions preses per l’equip	5

C) Propers passos	6

# 1. Llistat de requisits

## A) Requisits que ha de fer el sistema

| Requisit | Bloc |
| --- | --- |
| La xarxa ha de distingir com a mínim 3 zones: secretaria, professorat i aules | Xarxa |
| Cada equip ha de rebre IP de forma automàtica a través de DHCP | Serveis |
| Els noms dels equips s’han de resoldre a través del DNS | Serveis |
| El professorat ha de poder enviar correus interns a secretaria | Serveis |
| El professorat ha de poder pujar materials a través del servei FTP | Serveis |
| L’alumnat ha de poder descarregar els materials del FTP | Serveis |
| L’administrador ha de poder connectar-se als servidors de forma remota | Serveis |
| La xarxa Wi-Fi ha d’estar separada per al professorat i l’alumnat. | Xarxa |
| Hi ha d’haver una web pública per les famílies | Web |
| S’ha de poder fer una còpia de seguretat setmanal per a millorar la seguretat | Seguretat |

## B) Com el sistema fa aquests requisits

| Requisit | Bloc |
| --- | --- |
| La xarxa Wi-Fi ha d’estar protegida amb WPA2. | Seguretat |
| El sistema ha de tenir un SAI per evitar que els servidors s’apaguin al haver talls de llum | Seguretat |
| Les còpies de seguretat s’han de poder restaurar en cas que es perdin dades. | Seguretat |
| S’han de configurar bé els rols de cadascun dels individus que estan en el centre. | Seguretat |

# 2. Priorització dels requisits

| Requisit | Bloc | Prioritat |
| --- | --- | --- |
| La xarxa s’ha de poder distingir com a mínim een 3 zones: secretaria, professorat i aules | Xarxa | Alta |
| Cada equip ha de rebre IP de forma automàtica a través de DHCP | Serveis | Alta |
| Els noms dels equips s’han de resoldre a través del DNS | Serveis | Alta |
| El professorat ha de poder enviar correus interns a secretaria | Serveis | Alta |
| El professorat ha de poder pujar materials per l’alumnat a través del servei FTP | Serveis | Alta |
| L’alumnat ha de poder descarregar els materials del FTP | Serveis | Alta |
| Hi ha d’haver una web pública per les famílies de l’alumnat. | Web | Alta |
| S’ha de poder fer una còpia de seguretat de forma setmanal per a millorar la seguretat | Seguretat | Alta |
| La xarxa Wi-Fi ha d’estar protegida amb WPA2 | Seguretat | Alta |
| Les còpies de seguretat s’han de poder restaurar quan es perdin dades importants | Seguretat | Alta |
| L’administrador ha de poder connectar-se de forma remota als servidores | Serveis | Mitjana |
| La xarxa Wi-Fi ha d’estar separada per al professorat i l’alumnat. | Xarxa | Mitjana |
| El sistema ha de tenir un SAI per evitar que els servidors s’apaguin al haver talls de llum | Seguretat | Mitjana |
| S’han de configurar bé els rols de cadascun dels individus que estan en el centre | Seguretat | Mitjana |

# 3. Product Backlog inicial

| Tasca | Bloc | Sprint | Prioritat |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear el repositori Git i l’estructura de les carpetes | Documentació | 1 | Alta |
| Ficar portada i índex a la memòria | Documentació | 1 | Alta |
| Dissenyar la topologia de xarxa | Xarxa | 2 | Alta |
| Configurar el servei DHCP | Serveis | 3 | Alta |
| Configurar el servei DNS | Serveis | 3 | Alta |
| Configurar el servei FTP amb els usuaris i els seus permisos | Serveis | 4 | Alta |
| Crear i configurar el correu intern | Serveis | 4 | Mitjana |
| Configurar l’accés remot | Serveis | 4 | Mitjana |
| Configurar la xarxa Wi-Fi amb WPA2 | Xarxa | 5 | Mitjana |
| Configurar el NAT perquè hi hagi internet | Xarxa | 5 | Alta |
| Definir la política per les còpies de seguretat | Seguretat | 6 | Mitjana |
| Configurar el tallafocs | Seguretat | 7 | Alta |
| Instal·lar Visual Studio Code per a la nostra pagina | Web | 8 | Alta |
| Fer una còpia de seguretat per la pàgina web | Web | 8 | Mitjana |
| Provar que tot funcioni correctament | Tots | 9 – 10 | Alta |
| Finalitzar la memòria | Documentació | 10 | Alta |
| Preparar la part oral per la presentació | Documentació | 11 | Alta |

# 4. Repositori Git

Hem creat un repositori a GitHub per a guardar tots els fitxers d’aquest projecte. Cada vegada que tinguem o fem un canvi important, el guardem i podríem tornar enrere si alguna cosa es trenca.

De moment, hem creat 4 carpetes:

La de documents, on hi haurà els documents PDF dels sprints i la memòria final

La de configuració, que estaran els fitxers de configuració dels serveis (per a exemple, DHCP, DNS, FTP...)

La de xarxa, on hi haurà la topologia de la xarxa

Finalment, estarà la carpeta de planificació, que estarà el product Backlog

Enllaç repositori: https://github.com/joanvent/projectemodular-joanventura-aleixmugica-lucasmares

# 5. Acta de la reunió del sprint 1

Assistents: Joan Ventura, Lucas Marés, Aleix Mugica

## A) Punts tractats

- Repàs dels usuaris i necessitats definits al sprint 0

- Redacció dels requisits que ha de complir el sistema

- Redacció de com el sistema fa els requisits

- Classificació dels requisits separats per els 5 blocs

- Priorització dels diferents requisits (alta o mitjana)

- Creació del product backlog inicial amb les tasques de tots els sprints

- Creació del repositori a GitHub amb l’estructura inicial de les carpetes

## B) Decisions preses per l’equip

- S’han redactat 14 requisits: 10 funcionals (que ha de fer el sistema) i uns altres 4 no funcionals ( com el sistema ho ha de fer)

- Els requisits s’han classificat per prioritat alta o prioritat mitjana

El product Backlog inicial que hem creat té 20 tasques repartides entre els sprints

- S’ha creat el repositori a GitHub amb les carpetes per els documents, el de configuració, el de la xarxa i un per la planificació

## C) Propers passos

- Al sprint 2 dissenyarem la topologia de la xarxa (Amb VLANs i rang d’IP) i la simularem amb packet tracer

- Fer una prova simple a packet tracer; comprovar que una vegada acabada la topologia, funcioni a través de proves i pings.

## D) Signatures

Joan Ventura

Aleix Mugica

Lucas Marés